高水平医院学科建设信息系统（电子病历）

升级项目监理服务用户需求书

## 采购范围：中山大学附属第五医院高水平医院学科建设信息系统（电子病历）升级项目监理服务。

## 采购预算：人民币26万元。

## 中山大学附属第五医院高水平医院学科建设信息系统（电子病历）升级项目（以下简称“电子病历升级项目”）建设内容

高水平医院学科建设信息系统升级项目主要建设内容包括：（1）门诊、住院电子病历记录系统（2）病案管理系统（3）病历质控管理系统（含内涵质控）（4）病案归档管理系统（5）单病种管理系统（6）急救系统（7）产前诊断系统（8）输血管理系统（9）治疗管理系统（包括理疗、放疗、介入治疗）。该项目旨在借助信息系统，进一步优化医疗服务流程，提高医生、护士、药师工作效率，标准化、简化服务环节，通过推进制度建设，加强对数据的分析挖掘，落实量化管理，提高工作效率，为全面绩效管理提供依据，并使得各类医疗资源的利用更为合理，服务质量达到最优化，从而提高服务能力，降低运营成本，改善就医体验。

系统建设清单

| 序号 | 建设模块 | 系统名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子病历系统 | 住院电子病历系统 |
|  |  | 医生电子医嘱系统 |
|  |  | 临床路径系统 |
|  |  | 门诊电子病历系统 |
|  |  | 急诊电子病历系统 |
|  |  | 医疗流程监控管理系统 |
| 2 | 病案管理 | 病案管理系统 |
| 3 | 病案归档 | 病案归档管理系统 |
| 4 | 病历质控 | 病历质控管理系统 |
| 5 | 治疗管理 | 治疗管理系统（包括理疗、介入治疗、放疗） |
| 6 | 单病种管理 | 单病种管理系统 |
| 7 | 产前诊断管理 | 产前诊断系统 |
| 8 | 输血管理系统 | 输血管理系统 |
| 9 | 急救管理 | 急救系统 |

## 项目监理服务要求

- （一）监理服务的范围

根据电子病历升级项目相关建设要求，提供项目实施及项目管理全过程监理服务。

- （二）监理服务周期

- 自合同签订生效之日起至电子病历升级项目免费质保期结束之日止。

- （三）工作目标

成交供应商必须依照《信息系统项目监理暂行规定》(信部信〔2002〕570号)与相关标准和法律法规及建设方的需求，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法的原则，以高度的责任心、丰富的项目管理和专业技术经验，对电子病历升级项目实施全面的、有重点的、精细化的监督管理，并受建设方委托控制项目进度和质量，保证电子病历升级项目按期、保质保量完成建设。

- （四）工作内容

1.项目整体组织及实施方案的总体把关

- 审核和确认承建单位的实施人员组织和实施计划安排；

- 审核和确认承建单位的质量保证计划；

- 审核和确认承建单位的进度控制计划。

2.质量控制

- 系统集成质量的控制

1）依据电子病历升级项目合同要求和行业技术标准，审查、监督、控制电子病历升级项目软件质量；

2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，按照国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、实施规划、实施细则等文件要求进行项目质量安全控制；每月按项目对文档进行查阅审核，提供监理简报，提出各项工作的改进意见；

3）协助采购人进行实施方案的审核和确认；

- 系统培训质量的控制

1）审核确认承建单位的培训计划；

2）监督承建单位实施培训计划，并征求采购人的反馈意见；

3）审核确认承建单位的培训总结报告。

3.进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；

（3）当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

（4）采用先进的项目管理工具，控制项目施工进度。

4.合同管理

- 协助采购人签订合同；

- 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

- 对合同工期的延误和延期进行解释，协助采购人处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁、诉讼等问题；

- 根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出建议及意见。

5.项目信息管理

（1）及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

（2）建立全面、准确反映项目各阶段进度的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

（3）督促、检查承建单位及时完成各阶段项目资料的整理和归档工作；

（4）以监理公司的名义，书面转发采购人发出的通知和业务联系单。

6.项目文件的管理

（1）监管承建单位编写以下文档：

1）项目建设工作日报、周报、月报及项目大事记；

2）项目实施期间各类技术文件；

3）阶段性项目总结。

（2）应参与以下文档的管理：

1） 阶段性项目监理总结、各类监理通知；

2）合同执行过程中的各类往来文件及存档；

3）项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要。

7.项目安全的管理

  - 负责监督项目建设过程中所涉及的医院数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

  - 保证项目建设过程中医院数据和资料保密不被泄露；

  - 负责项目建设实施过程中安全控制，确保不出现安全事故。

8.知识产权的管理

负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用。

9.项目会议的管理

监理单位应组织必要的会议保证工作的开展和实施：项目协调会、项目周例会、项目专题研讨会、项目问题通报会、项目专家论证评审会、项目阶段汇报会及项目验收会等。

10.组织协调

- 组织协调各方的工作关系，监督各方履行职责；

- 建立良好、有效的沟通机制，保证各方获取的项目信息一致，推动解决项目实施过程中出现的重大问题。

- （五）工作要求

1.服务方式

本项目要求以现场工作的方式进行，负责全程监理服务及项目管理工作。

2.全过程管理服务

必须提供对项目进行全过程的高质量管理及技术服务。针对项目的要求和特点，向采购人提供具有特色的项目管理服务。成交供应商应配备相应资质人员完成以下服务，主要内容包括：

（1）协助采购人与中标的承建单位签订合同；

（2）督促双方做好开工前的准备工作；

（3）对项目系统建设全过程实施监理，对其核心项目实施重点监理；

（4）配备系统架构设计师或系统分析师对项目方案等进行审核及测试验证，对其项目质量进行跟踪控制，对项目验收出具监理报告；

（5）配备信息安全工程师，评估项目信息、技术、数据安全风险，并协助采购人从严管理信息、技术、数据安全工作；

（6）对确需变更原设计方案的，提出审查意见，获批准后，监督执行；

（7）审查项目系统及验收文件的齐全性、完整性，督促、检查项目验收文档的移交；

（8）能够根据采购方对需求的改变，结合项目合理地提出建议方案，并与承建方建立良好沟通；

（9）检查、督促电子病历升级项目实施进度，确保项目顺利验收；

（10）监督检查电子病历升级项目承建方对培训和售后服务工作的承诺、措施与落实；

（11）整理和检查全部文档；

（12）监理方须制定完整的监理安全保密体系，确定项目保密责任人，企业及人员应具备相应的安全保密认证或备案（例如：ISO 27001、CISP等），配备注册信息安全专业人员等；

（13）配备项目管理相关的系统、软件、辅助工具；

（14）按照国家、省、市的有关法规文件规定，要求履行安全保密责任，并与采购人签订保密协议，严格履行安全保密职责，按照安全保密规定开展工作。

- （六）监理服务团队要求

项目的成交供应商应组建不少于4人的项目监理小组，其中1人为总监理工程师，其余3人为信息系统监理工程师。具体要求如下：

1.实行总监理工程师负责制，对项目重大决策提出建议和意见。

2.项目建设期间，至少派驻2名信息系统监理工程师常驻现场。

3.总监理工程师：本科及以上学历，必须具备信息系统项目管理师证书、PMP证书之一，近三年负责过5个以上同类信息系统项目（限三甲医院）。

4.信息系统监理工程师：本科及以上学历，具备信息系统监理师证书，至少具备两年同类信息系统项目的监理服务工作经验。

5.未经采购人批准，不得更换监理小组成员。